Tutorial: Uso do PSP2
Personal Software ProcessSM
para Engenheiros: Parte 2

---
Tutorial Objectives
Objetivos do tutorial
Após este tutorial, você
  1. entenderá os novos elementos do processo PSP2,
  2. aprenderá como usar os scripts e formulários do PSP2,
  3. estará preparado para usar o PSP2 para o Programa 5.

---
PSP2 Objectives
Objetivos do PSP2
Os objetivos do PSP2 são consistem em introduzir:
  1. revisão de projeto,
  2. revisão de código,
  3. métodos para avaliar e melhorar a qualidade de suas revisões.

---
New Process Elements
Novos elementos do processo
Existem dois novos elementos no processo:
  1. lista de verificação para revisão do projeto,
  2. lista de verificação para revisão do código.
As listas de verificação para revisão de projeto e código serão descritas separadamente..
Duas novas competências são adicionadas ao PSP:
  1. revisão de projeto e de código,
  2. planejamento de qualidade.
No PSP2, o formulário de resumo do planejamento do projeto é atualizado para comportar estas novas competências.

---
Design and Code Reviews
Revisões de projeto e de código
Duas novas fases são adicionadas ao processo:
  1. Revisão de projeto (DLDR)
  2. Revisão de código (CR)
Revisão de projeto é realizada após a conclusão da atividade de projeto.
Revisão de código é realizada após a conclusão da atividade de programação.

---
Revisões de código
- PEP 8
- Programação de modo geral

---
Revisões de projeto e de código
Dados de tempo e defeitos das fases de revisão (DLDR, CR) também serão sumarizados no formulário de resumo de planejamento do projeto.

---
Quality Planning
Planejamento de qualidade
PSP2 introduz a questão de planejamento de qualidade.
Planejamento de qualidade envolve:
  1. estimar a quantidade total de defeitos que serão inseridos ao todo,
  2. estimar a quantidade de defeitos que serão inseridos e removidos em cada fase do processo,
  3. estimar o tempo necessário para revisões de projeto e de código,
  4. ajustar esses parâmetros conforme necessário, garantindo um resultado de alta qualidade.

---
Estimating Total Defects
Estimativa do total de defeitos
Para estimar a quantidade total de defeitos inseridos e removidos, utilize o tamanho planejado do programa e a densidade de defeitos até o momento de defeitos.
Quantidade total de defeitos previstos =	( / Quantidade de defeitos até o momento / / / KLOC (densidade de defeitos) / ) / x / Quantidade planejada de adições e modificações

---
Estimating Defects by Phase
Estimativa de defeitos por fase
A estimativa de defeitos inseridos e removidos por fase é calculada a partir dos dados históricos de defeitos inseridos e removidos por fase:
Considere o total de defeitos previstos:
  1. To Date % defeitos inseridos em cada fase
  2. To Date % defeitos removidos em cada fase

---
Estimating Review Time
Estimativa de tempo para revisão
Como referência, utilize esse benchmark do PSP para estimar o tempo para revisão do projeto e do código.

---
Estimating With Review Rates -1
Estimativa de tempo para revisão de código
Considerando os dados de outros PSP (benchmark), geralmente a a revisão de código ocorre à 200 LOC/hora (com uma boa produtividade).
Utilize a quantidade planejada de LOC adicionada e modificada para calcular a estimativa de tempo para revisão de código:
Assume a similar rate for design reviews.

---
Estimating With Review Rates -2
Atualização do planejamento considerando estimativas de tempo
Ao atualizar o planejamento com dados de revisão, provavelmente ocorrerá:
  1. alteração (aumento) do tempo total planejado,
  2. redução do tempo de programação (devido a erros encontrados na revisão de projeto),
  3. redução do tempo de compilação e teste (devido a erros encontrados na revisão de código).

---
Estimating Considerations
Estimativas de quantidade de defeitos
Como foram inseridas duas atividades novas (revisão de projeto e revisão de código), não existirão dados históricos sobre defeitos inseridos e removidos nessas fases.
Enquanto não existem esses dados, conside para cada uma dessas fases novas:
  1. defeitos inseridos será 0 (zero),
  2. defeitos removidos será conforme o objetivo de produtividade.
Caso não tenha um objetivo de ganho de produtividade devido às revisões, assuma que é 60%.

---
Estimating Defects Removed
Estimativa de defeitos removidos
Estimativa de defeitos removidos em cada atividade de revisão é calculada usando:
  1. quantidade de defeitos inseridos, mas não resolvidos, das fases anteriores;
  2. quantidade de defeitos inseridos na fase,
  3. porcentagem de defeitos removidos (produtividade)
Defeitos atuais	=	Defeitos restantes das fases anteriores + Defeitos inseridos nesta fase
Defeitos removidos	=	Defeitos atuais × produtividade

---
Derived Quality Measures
Medidas de qualidade
- Eficiência de remoção de defeitos
- Alavancagem de remoção de defeitos
- Defeitos encontrados por testes por KLOC
- Total de defeitos por KLOC
- Produtividade / Rendimento

---
Defect Removal Efficiency
Eficiência de remoção de defeitos
Eficiência de remoção de defeitos é calculada da seguinta forma:

---
Defect Removal Leverage
Alavancagem de remoção de defeitos
Alavancagem de remoção de defeitos é calculada pela relação entre a eficiência de remoção de defeitos das atividades:
  1. Revisão de projeto vs Teste
  2. Revisão de código vs Teste
  3. Compilação vs Teste

---
Test Defects Per KLOC
Defeitos encontrados por testes por KLOC
Defeitos encontrados por testes por KLOC é um indicador da qualidade programa submetido a teste:

---
Total Defects Per KLOC
Total de defeitos por KLOC
Total de defeitos por KLOC mede a quantidade de defeitos inseridos em todo o processo.

---
Yield
Rendimento / Produtividade
Rendimento ou produtividade (yield) é a eficiência de cada atividade em remover defeitos.
Calculado como a porcentagem de erros inseridos e removidos antes de uma atividade (por exemplo, de compilação).
(Process yield, após toda as atividades de revisão)

---
Custo de qualidade
Custo de qualidade (COQ) é uma maneira de medir a qualidade em função dos custos envolvidos para tratar falhas, evitar defeitos e avaliar produto.
- Custo para tratar falhas: (tempo de compilação + teste de teste) / tempo total de desenvolvimento
- Custo para avaliar produto: (tempo de revisão de projeto + tempo de revisão de código) / tempo total de desenvolvimento
- Custo total = Custo para tratar falhas + Custo para avaliar produto
- Razão entre custo de avaliação e falha (A/FR): Custo de avaliar produto / Custo para tratar falha
A/FR é uma medida para qualidade de processo.

---
Messages to Remember
Considerações finais
Atividades de revisão geralmente trazem melhorias significativas:
- melhora da qualidade,
- aumento de produtividade.
PSP2 permite:
  1. planejar para determinado nível de qualidade (ganho de produtividade),
  2. controlar a qualidade durante o desenvolvimento,
  3. melhorar a qualidade do produto e do processo,
  4. melhorar a produtividade sem sacrificar qualidade.