Material para realização do
Programa 2
Personal Software Process (PSP) para Engenheiros
Parte 1

O Software Engineering Institute (SEI)
é um centro de pesquisa e desenvolvimento
patrocinado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América e
operado pela Carnegie Mellon University.

Este material foi aprovado para distribuição pública.
Distribuição limitada pelo Software Engineering Institute para os participantes.

Personal Software Process para Engenheiros: Parte 1
Material para realização do Programa 2
Visão geral

Visão geral	Este material trata os seguintes tópicos.
	Seção	Página
	Pré-requisitos	2
	Requisitos do Programa 2	3
	Dicas para desenvolvimento do Programa 2	4
	Instruções para realização da tarefa	5
	Diretivas e critérios de avaliação	10

Pré-requisitos	Leitura / • Capítulos 3 e 4 / Tarefas / • padrão para contagem de tamanho (R1), / • padrão de codificação (R2).

### Requisitos do Programa 2

Requisitos do Programa 2	Usando o PSP 0.1, construa um programa para contar (em linhas de código -- LOC): / • tamanho total do programa, / • tamanho total de cada parte de programa (classes, funções e procedimentos), / • quantidade de itens ou métodos em cada parte. / Calcule e mostre: / • contagem única de linhas de código considerando o programa inteiro / • nome de cada parte do programa e, para cada parte, mostar o tamanho (em linhas de código) e quantidade de itens dela. / Caso linhas de código não seja uma medida de tamanho adequada para a linguagem que você utiliza, verifique soluções alternativas para contar tamanho no Capítulo 3 e na seção de dicas deste documento. Implemente então o Programa 2 utilizando a solução escolhida. / Use o padrão de contagem de tamanho e o padrão de codificação definidos no relatório de sua tarefa. / Teste adequadamente o seu programa. No mínimo, teste o programa contando os Programas 1 e 2 inteiros, bem como suas partes. Um exemplo de saída do Programa 2 está ilustrado na Tabela 1. Na Tabela 1, considere a palavra 'parte' como sendo aquilo que for aplicável para a linguagem escolhida: classe, função, procedimento e assim por diante.

Número do Programa	Nome da Parte	Número do Item	Tamanho da Parte	Tamanho Total
1	ABC	3	86
	DEF	2	8
	GHI	4	92
				212
2	

Tabela 1

Dicas para desenvolvimento do Programa 2

Dicas	Não tente escrever um programa de contagem sofisticado. / Para contar linhas de código, siga a estratégia sugerida no Capítulo 3, página 48, Contadores de Tamanho (Size Counters). / Caso as classes, funções, código embutido ou qualquer outro item da linguagem de programação sejam difícies de identificar e contar, considere a inclusão de comentários especiais para identificar tais itens para seu programa de contagem. Lembre-se de modificar seu padrão de contagem R1 e seu padrão de codificação R2 para incluir tais comentários. Você também precisará incluir tais comentários nos demais programas, inclusive o Programa 1. / Para aplicações de banco de dados ou outras linguagens em que a medida de linhas de código não seja apropriada, identifique os itens que você acha que oferecem contagens úteis. Seja tão completo quanto você pode, mantendo a abordagem de contagem simples. Uma soma simples dos elementos contáveis mais básicos provavelmente fornecerá uma medida de tamanho tão útil quanto outras medidas mais sofisticadas.

Instruções para a realização da tarefa

Instruções da tarefa	Antes de começar a desenvolver o Programa 2, revise o script do processo principal do PSP 0.1, garantindo que você entende a visão geral dele antes de começar. Também se assegure que você possui todos os dados de entrada necessários antes de começar a fase de planejamento.

Script do Processo PSP 0.1

Propósito	Guiar o desenvolvimento de programas modulares
Critérios de Entrada	Descrição do problema. / Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto. / Registros de tempo e erros. / Padrões de tipo de erros, codificação e contagem de tamanho. / Cronômetro (opcional).

Passo	Atividade	Descrição
1	Planejamento	Produzir ou obter requisitos. / Estimar o tamanho adicionado ou modificado deste programa. / Estimar o tempo necessário para desenvolvimento. / Preencher os dados de planejamento no formulário de Resumo de Planejamento de Projeto. / Completar o registro de tempo.
2	Desenvolvimento	Projetar o programa. / Implementar o projeto. / Compilar o programa, consertar e registrar todos os erros encontrados. / Testar o programa, consertar e registrar todos os erros encontrados. / Completar o registro de tempo.
3	Postmortem	Completar o formulário de Resumo de Planejamento de Projeto com os dados de tempo efetivo, erros e tamanho.

Critério de saída	Programa rigorosamente testado. / Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto preenchido com dados estimados e efetivos. / Formulários PIP preenchidos. / Registros completos de tempo e erros.

Continua na próxima paǵina
Instruções para a realização da tarefa, Continuação

Fase de planejamento	Planeje o Programa 2 de acordo com o script da fase de planejamento do PSP 0.1.

Script de Planejamento do PSP 0.1

Propósito	Guiar o processo de planejamento do PSP
Critérios de entrada	Descrição do problema. / Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto. / Registros de tempo.

Passo	Atividade	Descrição
1	Requisitos do Programa	Produzir ou obter os requisitos para o programa. / Garantir que os requisitos estão claros e sem ambiguidade. / Resolver qualquer questão quanto aos requisitos.
2	Estimar tamanho	Fazer sua melhor estimativa quanto ao tamanho das adições e modificações do seu programa. / Preencher os dados de tamanho estimados/planejados no formulário de Resumo de Planejamento de Projeto.
3	Estimar / recursos	Fazer sua melhor estimativa do tempo necessário para desenvolver o programa. / Preencher os dados de tempo estimado/planejado no formulário de Resumo de Planejamento de Projeto. / Usando como guia os dados do campo "To Date %" do projeto de desenvolvimento mais recentemente, distribuir o tempo de desenvolvimento para as fases planejadas do projeto.

Critério de Saída	Requisitos documentados. / Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto preenchido com as estimativas de tamanho e tempo de desenvolvimento. / Registros completos de tempo e erros.

Verifique que você satisfez todos os critérios de saída para a fase de planejamento e então solicite que o instrutor revise o seu plano. Após o seu plano ser revisado, prossiga para a fase de desenvolvimento.

Continua na próxima página
Instruções para a realização da tarefa, Continuação

Fase de desenvolvimento	Desenvolva o programa conforme o script da fase de desenvolvimento do PSP 0.1

Script de Desenvolvimento do PSP 0.1

Propósito	Guiar o desenvolvimento de programas pequenos
Critérios de entrada	Requisitos. / Formulário de Resumo de Planejamento de projeto preenchido com estimativas de tamanho e tempo de desenvolvimento do programa. / Registro de tempo e erros. / Padrões para codificação e tipos de erro.

Passo	Atividade	Descrição
1	Projeto	Revisar os requisitos e produzir um projeto para atendê-los. / Registrar no registro de erros qualquer erro encontrado nos requisitos. / Registrar o tempo no Registro de tempo.
2	Codificação	Implementar o projeto, obedecendo o padrão de codificação. / Registrar no registro de erros qualquer erro encontrado nos requisitos e no projeto. / Registrar o tempo no Registro de tempo.
3	Compilação	Compilar o programa até que não existam mais erros de compilação. / Corrigir todos os erros encontrados. / Registrar erros no registro de erros. / Registrar o tempo no Registro de tempo.
4	Teste	Testar o programa até que os casos de teste executem sem erros. / Corrigir todos os erros encontrados. / Registrar erros no registro de erros. / Registrar o tempo no Registro de tempo.

Critérios de saída	Programa rigorosamente testado e que está de acordo com o padrão de codificação. / Registro completo de tempo e erros.

Verifique que você satisfez todos os critérios de saída para a fase de desenvolvimento, então prossiga para a fase de postmortem.

Continua na próxima página
Instruções para a realização da tarefa, Continuação

Fase de Postmortem	Realiza a restrospectiva (análise postmortem) de acordo com o script de postmortem do PSP 0.1

Script de Postmortem do PSP 0.1

Propósito	Guiar o processo de postmortem do PSP
Critérios de Entrada	Descrição do problema e requisitos / Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto com dados de tamanho e tempo de desenvolvimento do programa / Registro de tempo e de erros / Programa testado e executável que está em conformidade com os padrões de codificação e contagem de tamanho.

Passo	Atividade	Descrição
1	Registro de erros	Revise o Resumo de Planejamento de Projeto para verificar que todos os erros encontrados em cada fase foram realmente registrados. / Usando o melhor possível sua memória, corrija qualquer dado omisso ou incorreto.
2	Consistência de dados de erros	Verifique se os dados de cada erro no registro de erros estão corretos e completos. / Verifique se a quantidade de erros inseridos e removidos em cada fase é razoável e correta. / Usando o melhor possível sua memória, corrija qualquer dado omisso ou incorreto sobre os erros.
3	Tamanho	Conte o tamanho do programa completo. / Determine o tamanho do código base (original), apagado, modificado, reutilizado, total e novo reutilizável. / Preencha os dados de tamanho no formulário de Resumo de Planejamento de Projeto.
4	Tempo	Revise o registro de tempo, procurando por erros e omissões. / Usando o melhor possível sua memória, corrija qualquer dado omisso ou incorreto sobre os registros de tempo.

Critérios de Saída	Programa rigorosament testado que está em conformidade com padrões de codificação e contagem de tamanho. / Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto completo. / Formulários PIP completos, descrevendo problemas do processo, sugestões de melhoria e lições aprendidas. / Registro completo de tempo e erros.

Verifique se você atendeu todos os critérios de saída da fase de postmortem do PSP 0.1, então envie sua tarefa para avaliação.

Continua na próxima página
Instruções para a realização da tarefa, Continuação

Envio da / tarefa	Quando você completar a fase de postmortem, envie os dados do pacote da tarefa, código fonte e resultados de teste para o instrutor. / O pacote de tarefa deve conter os seguintes a seguir, na ordem apresentada: / • Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto, / • Formulário PIP, / • Registro de tempo, / • Registro de erros, / • Listagem do código fonte dos Programas 1 e 2, / • Resultados dos testes. / Você também deve enviar no relatório de sua tarefa os seguintes dados: / • padrão de contagem de tamanho, / • padrão de codificação.

### Diretivas e critérios de avaliação para o Programa 2

Critérios de Avaliação	O relatório de seu processo deve estar: / • completo, / • legível, / • na ordem especificada.	Os dados do processo devem estar: / • corretos, / • precisos, / • consistentes.

Sugestões	Lembre-se, você deve completar esta tarefa hoje. / Mantenha simples os seus programas. Você aprenderá, ao desenvolver programas pequenos, tanto quanto ao desenvolver programas grandes. / Se você está em dúvida quanto a alguma coisa, solicite esclarecimentos ao instrutor. / Software não é uma empreitada solitária, então você não precisa realizar a tarefa sozinho. / Você deve, entretanto, produzir suas próprias estimativas, projetos e código, e preencher os formulários e relatórios. / Você pode pedir que outras pessoas revisem o seu trabalho e você pode realizar alterações como resultado desta revisão. / Você deve registrar qualquer ajuda que você recebeu de outras pessoas em seu relatório de processo. Registre o tempo de revisão que você e seus colegas utilizaram e registre qualquer erro encontrado e alterações realizadas.