Tutorial: Uso do PSP0.1
Personal Software ProcessSM
para Engenheiros: Parte 1

---
Tutorial Objectives
Objetivos do tutorial
Depois deste tutorial, você:
  1. entenderá o processo PSP0.1,
  2. saberá usar os scripts de processo e formulários do PSP0.1,
  3. estará preparado para usar o PSP0.1 para o Programa 2.

---
PSP0.1 Objectives
Objetivos do PSP0.1
Os objetivos do PSP0.1 consistem em ajudá-lo a:
  1. medir o tamanho dos programas que você produz,
  2. contabilizar (registrar) o tamanho dos programas que você produz,
  3. realizar medições precisas.

---
New Process Elements
Novos elementos do processo PSP0.1
Existem três elementos novos no processo PSP0.1:
  1. formulário para proposta de melhoria de processo (PIP - Process Improvement Proposal),
  2. padrão para medir tamanho do programa,
  3. padrão para estilo de codificação.
Além disso, o resumo do planejamento do projeto foi expandido:
  1. adição de uma seção sobre Resumo do Tamanho do Programa,
  2. tempo planejado por fase é calculado com base nas porcentagens de tempo por fase (conforme histórico disponível).

---
PSP0.1 Process Script Additions
Alterações nos scripts do processo PSP0.1
Foram adicionados os seguintes passos no script do processo PSP0.1:
  1. estimativa e relato de tamanho de programa,
  2. distribuição do tempo planejado de desenvolvido para cada fase do projeto,
  3. uso de um padrão para medir o tamanho do programa,
  4. uso de um padrão para o estilo do código,
  5. registro de problemas e de ideias para melhoria.

---
Process Improvement Proposal -1
Proposta de melhoria de processo (PIP)
Para melhorar o processo, você precisará identificar e registrar problemas referente ao processo e propor melhorias para referência futura.
Você precisará saber:
  1. problemas encontrados durante o uso do processo,
  2. sugestões de melhorias para o processo,
  3. observações e descobertas obtidas durante a realização das atividades.

---
Process Improvement Proposal -2
Proposta de melhoria de processo (PIP)
You should complete a PIP form for each assignment.
The PIP holds process improvement information.
  1. date
  2. problem description
  3. proposed solution
  4. notes and comments
Para isto, você precisará preencher um formulário PIP para cada atividade (programa implementado) que você realizar.
PIP conterá as seguintes informações para melhoria de processo:
data de criação,
descrição do problema,
solução proposta,
anotações e comentários.

---
Coding and Counting Standards
Padrões de estilo de codificação e de medição de tamanho
Para os programas escritos durante o treinamento PSP, é necessário especificar padrões para o estilo de codificação e para a medição do tamanho.
Esses padrões são:
  1. ajustados para a linguagem de programação que você utiliza e suas necessidades,
  2. projetados para facilitar a medição de tamanho.
Os padrões de estilo de codificação definem critérios de saída, orientados à qualidade, para a fase de codificação.

---
PSP Software Size Measures
Medidas de tamanho para programas do treinamento PSP
No PSP, medidas de tamanho de software são utilizadas para:
  1. relacionar a quantidade de produto gerado com o esforço dedidado ao projeto como um todo,
  2. calcular produtividade,
  3. normalizar a contagem de defeitos (densidade de defeitos),
  4. prever o total de defeitos.
No PSP, mediremos o tamanho do software em linhas de código (LOC - Lines of Code).
Para relacionar com precisão tamanho com esforço, os diferentes tipos de LOC de seu programa são contados separadamente.

---
PSP0.1 Project Plan Summary
Resumo do planejamento de projeto no PSP0.1
PSP0.1 acrescenta um resumo sobre programa do programa, compreendendo o tamanho estimado e efetivo do programa (sempre em LOC).
Os tipos de tamanho incluem:
  1. inicial (base) [B]
  2. removida (deleted) [D]
  3. modificada (modified) [M]
  4. adicionada (added) [A]
  5. reutilizada (reused) [R]
  6. adicionada e modificada (added and modified) [A+M]
  7. adicionada como reutilizável (new reusable)

---
Program Size Type Relationships
Relação entre os tipos de tamanho de software em LOC
Programa inicial (base)
Novo programa
Adicionada e modificada
[Speaker Notes: Possibly animate this diagram to introduce the pieces one at a time (new reused last)]

---
Estimating Size
Estimativa de tamanho
Durante o planejamento:
  1. Se o projeto consiste na melhoria ou alteração de um programa existente, meça o tamanho do programa inicial existente e informe o valor no campo Base (B) da parte de tamanho efetivo.
  2. Estime o tamanho de linhas adicionadas e modificadas, informando-o no campo Total Added
     and Modified (A+M) da parte de tamanho planejado.

---
Estimating Development Time
Estimativa do tempo de desenvolvimento
Durante o planejamento:
  1. Informe o tempo estimado para desenvolvimento.
  2. O tempo planejato para cada fase será calculado com base na porcentamgem de tempo efetivo em cada fase (conforme valores registrados em projetos anteriores).

---
Recording Size -1
Registro do tamanho do programa
Durante a retrospectiva:
  1. Meça o tamanho total do programa e informa o valor no campo Total Size (T) space na parte do tamanho efetivo do programa.
  2. Meça a quantidade de linhas apagadas e informe isto no campo de linhas apagadas na parte do tamanho efetivo do programa.
  3. Meça a quantidade de linhas modificadas e informe isto no campo de linhas modificadas na parte do tamanho efetivo do programa.

---
Recording Size -2
Registro do tamanho do programa
(continuação)
  1. Meça a quantidade de linhas reutilizadas e informe isto no campo de linhas reutilizadas na parte do tamanho efetivo do programa.
  2. Meça ou estime a quantidade de linhas novas e alteradas que serão consideradas como reutilizáveis e adicione este valor no campo New Reusable na parte do tamanho efetivo do programa.

---
Message to Remember
Lembrete
O seu principal objetivo do PSP0.1 é medir e estimar o tamanho do programa que você produz de modo que você consiga planejar a gerenciar seu trabalho de forma efetiva.